PHẢN HỒI Ý KIẾN FEEDBACK – USER STORY MTL LOGISTICS

| Dự án: | Phần mềm Quản lý Logistics MTL - Odoo 19 Enterprise |
| --- | --- |
| Ngày phản hồi: | 30/03/2026 |
| Người lập: | Senior BA - BBSW (Blue Bolt Software) |
| Phiên bản: | v1.0 |
| Tài liệu tham chiếu: | Ý kiến feedback User Story 27mar26.docx |

# 1. TỔNG QUAN FEEDBACK

Sau khi review toàn bộ file Ý kiến feedback User Story ngày 27/03/2026, BBSW đã phân tích chi tiết từng yêu cầu bổ sung của 3 phòng ban: OP, CS và Kế toán.

# 2. PHÒNG OP – PHẢN HỒI

| Mã | Yêu cầu | Trạng thái | Phản hồi BA |
| --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | Tất cả biểu mẫu tự lấy thông tin từ hệ thống (ví dụ: BBGH tự xuất theo lô hàng đã có tờ khai) | ĐÃ CÓ | Các tính năng 4.1-4.4 (HBL/HAWB/BBGH/Booking PDF) đều được thiết kế auto-populate từ dữ liệu Shipment/Job. BBGH có thể gắn với Customs Declaration để lấy số tờ khai tự động. Không phát sinh scope mới. |
| OP-02 | Hệ thống tự động phân loại chứng từ email khách gửi vào folder theo lô hàng | CẦN CÂN NHẮC THÊM | Tính năng 5.6 "Auto-route email attachment" đã có trong thiết kế nhưng được đề xuất cắt khỏi MVP 6 tháng. Đây là yêu cầu quan trọng với quy trình OP. Đề nghị MTL xác nhận: có ưu tiên đưa vào GD2 không? Nếu có, cần bổ sung ~5 ngày dev. |

# 3. PHÒNG CS – PHẢN HỒI

Phòng CS đã cung cấp feedback chi tiết cho 10 User Stories. Dưới đây là phân tích từng điểm:

| US ID | User Story | Feedback bổ sung | Trạng thái | Phản hồi & Hành động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-01 (P0) | Tạo Job mới từ Internal Booking của Sale | Khi Sales nhập chi phí: cảnh báo sai %VAT, đơn vị tính giá là (set/shipment/CBM) | CÓ THỂ TÍCH HỢP THÊM Ở TÍNH NĂNG 2.5 | Đây là luồng Sale Order → Shipment đã thiết kế (tính năng 2.5). 'Internal Booking' = Sale Order trong Odoo. Odoo 19 Automated Action: khi SO confirmed → tạo mtl.shipment. Cảnh báo %VAT sai → Odoo 19 constraint validation trên sale.order.line. Cảnh báo đơn vị tính bất thường → custom Python @api.constrains. |
| CS-02 (P0) | Tra bảng giá cước, so sánh nhiều carrier | Hiển thị thêm transit time, phụ phí và quy định nước nhập khẩu tại POD | CẦN CÂN NHẮC THÊM | CS-02 ánh xạ đến Feature 2.9 (Price Comparison Wizard) hiện đang đề xuất không có trong MVP. Vì CS đặt P0, cần đưa Feature 2.9 lại vào GĐ1. Ngoài ra, cần mở rộng Freight Rate model thêm: (1) Transit Time, (2) Phụ phí chi tiết, (3) Country Regulations/Notes tại POD. Effort: Feature 2.9 gốc + ~5 ngày dev bổ sung |
| CS-03 (P0) | Tạo Booking với carrier + gửi email từ Odoo | Lấy thông tin từ Booking confirmation của hãng tàu vào Job: POL, POD, Cut-off | ĐÃ CÓ | Đây là flow 2 chiều đã được thiết kế trong tính năng 3.6 (Booking Management): Job → email Booking gửi carrier → carrier confirm → cập nhật lại Job. Cần xác nhận flow chi tiết trong buổi wireframe review với CS. |
| CS-04 (P0) | AI OCR nhận SI/draft bills, trích xuất dữ liệu vào Job | (không có feedback bổ sung) | CẦN CÂN NHẮC THÊM | Tính năng 8.5 (Document Intelligence OCR) đã được đề xuất defer khỏi MVP. Tuy nhiên, CS đặt P0. BBSW đề xuất đưa lại vào GD1 và cân nhắc cắt tính năng P1 khác để bù thời gian. |
| CS-05 (P0) | Hệ thống tự tạo Draft HBL từ Job + gửi email khách | (không có feedback bổ sung) | ĐÃ CÓ | Tính năng 4.1 HBL + 4.9 HBL Draft Workflow đã cover đầy đủ. OK, không cần thay đổi. |
| CS-06 (P0) | Nhắc nhở deadline: SI cut-off, Manifest, AMS/ISF/ACI/AFR | (không có feedback bổ sung) | CẦN CÂN NHẮC THÊM | Tính năng 3.11 (Compliance Deadline Alerts) đang defer khỏi MVP nhưng CS đặt P0. BBSW đề xuất đưa lại vào GD1 cùng với CS-04. |
| CS-07 (P1) | Auto cập nhật ETD/ETA từ carrier | Bổ sung: Xuất Manifest + upload VNSW; Tạo Thông báo hàng đến tự động | ĐÃ BỔ SUNG VÀO TÍNH NĂNG MỞ RỘNG | ETD/ETA auto-update: tính năng 8.7 (Carrier API Tracking). Arrival Notice tự động: tính năng 3.10 đã có. VNSW (4.11) đang defer - cần MTL xác nhận VNSW là bắt buộc hay optional cho go-live. |
| CS-08 (P0) | Tạo Debit Note tự động từ chi phí Job | Bổ sung: Cảnh báo lô hàng chưa gửi DN / chưa xuất Hóa Đơn | BỔ SUNG THÊM Ở TÍNH NĂNG 4.3 | Đã có DN generation (4.3). Cần bổ sung: (1) Smart Warning trên Job: badge 'Chưa gửi DN' nếu Job ở stage Delivered nhưng chưa có DN. (2) Dashboard widget: danh sách lô hàng Delivered nhưng chưa invoice. (3) Odoo 19 Automated Action: cron daily check → gửi notification cho CS/KT. |
| CS-09 (P0) | Kanban Pipeline tất cả Job đang xử lý | (không có feedback bổ sung) | ĐÃ CÓ | Tính năng 3.2 Shipment Lifecycle + Kanban view. OK. |
| CS-10 (P1) | Hệ thống tự tạo Daily Report mỗi sáng | (không có feedback bổ sung) | ĐÃ CÓ | Tính năng 8.9 Scheduled Daily Report Email (GD2). OK. |

# 4. PHÒNG KẾ TOÁN – PHẢN HỒI

| US ID | User Story | Feedback bổ sung | Trạng thái | Phản hồi & Hành động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KT-01 (P0) | Dashboard công nợ phải thu/phải trả theo aging | (không có feedback bổ sung) | ĐÃ CÓ | Tính năng 6.6 AR Aging + 6.7 AP Aging trong GD4. Odoo native Aged Receivable/Payable report. OK. |
| KT-02 (P0) | Đối chiếu DN từ đại lý với chi phí Job tự động | (không có feedback bổ sung) | ĐÃ CÓ | Tính năng 6.14 DN Agent Reconciliation (OCR + auto-match). GD4. OK. |
| KT-03 (P0) | SOA cuối tháng theo mẫu riêng từng KH (6-41 cột) | Đây chính là yêu cầu đặc thù: mỗi KH có template SOA khác nhau với số cột từ 6 đến 41 | PHỨC TẠP HƠN DỰ KIẾN - CẦN WORKSHOP THÊM | Thiết kế SOA hiện tại (4.5/6.10) là 1 template chuẩn. Yêu cầu multi-template với 6-41 cột tùy KH là đặc thù rất cao. Cần tổ chức workshop riêng trước ngày 10/04/2026 với kế toán MTL. Tạm thời chưa thể xác nhận có trong 6 tháng. |
| KT-04 (P1) | Tạo DNTT online + Manager duyệt online | Recheck tự động: nếu HD quá hạn thanh toán quy định → DNTT tự động trả lại KT, không cần Manager kiểm tra | ĐÃ CÓ | Tính năng 6.9. Cần bổ sung thêm 1 auto-check rule: khi NV submit ĐNTT, hệ thống tự check ngày HĐ vs quy định hạn thanh toán nội bộ MTL — nếu quá hạn → auto-return về KT, bypass bước Manager. Cần clarify 3 điểm: (1) số ngày quy định, (2) ai config, (3) trạng thái sau khi trả lại. |
| KT-05 (P0) | Báo cáo lãi lỗ theo Job, KH, tuyến | Bổ sung: (1) Đối chiếu DT/CP từng phí từng Job; (2) Biết Job nào chưa nhập đủ chi phí | ĐÃ BỔ SUNG VÀO TÍNH NĂNG MỞ RỘNG | P&L per Shipment (6.12) cover lãi lỗ tổng. "Từng phí" = cần drill-down cost line level. Job Cost Completeness Check (6.15) đã cover "job chưa đủ chi phí". Cần clarify: "đủ" là gì? Ai define checklist phí bắt buộc? |

## 4.1. Hành động cần thiết cho KT-03

KT-03 (SOA multi-template) là yêu cầu có độ phức tạp cao nhất trong toàn bộ feedback. BBSW đề nghị tổ chức 1 buổi workshop chuyên biệt (~2 giờ) với kế toán trưởng MTL trước ngày 10/04/2026 de:

- Liệt kê toàn bộ khách hàng hiện có SOA template riêng

- Thu thập file SOA mẫu đang dùng (Excel) để phân tích cấu trúc cột

- Xác định số lượng template cần build (estimate: mỗi template ~1 ngày dev)

- Quyết định có thể standardize bớt template không để giảm effort

# 5. 3 QUYẾT ĐỊNH CẦN KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN

Để BBSW có thể chốt scope và timeline chính xác, MTL cần xác nhận 3 điểm sau trước ngày 04/04/2026:

| Số | Vấn đề cần quyết định | Tác động nếu YES |
| --- | --- | --- |
| 1 | CS-04 (OCR) và CS-06 (Compliance Alerts) có được đưa lại vào GD1 không? | Timeline GD1 giữ nguyên 8 tuần nhưng cắt 2 tính năng P1 khác để bù. Chất lượng go-live CS tốt hơn đáng kể. |
| 2 | OP-02 (auto phân loại email vào folder) có đưa vào GD2 không? | GD2 tăng thêm ~1 tuần dev. OP sẽ không cần phân loại chứng từ thủ công từ go-live. |
| 3 | KT-03 (SOA multi-template): MTL có thể tổ chức workshop trước 10/04/2026 không? | BBSW estimate được effort chính xác và xác nhận KT-03 có trong GD4 hay phải defer post go-live. |

# 6. BƯỚC TIẾP THEO

| Hành động | Người thực hiện | Deadline |
| --- | --- | --- |
| MTL xác nhận 3 quyết định tại Section 5 | MTL (PM/Director) | 03/04/2026 |
| Workshop KT-03 SOA multi-template | MTL Kế toán + BBSW BA | 10/04/2026 |
| BBSW cập nhật User Story Document chính thức | BBSW BA | 11/04/2026 |
| BBSW cập nhật timeline GD1 sau khi chốt scope | BBSW BA | 12/04/2026 |
| Kickoff GD1 chính thức | BBSW + MTL | 14/04/2026 |