Meeting Of Minutes MTL Logistics

Ngày 06.09.2024

Thành phần cuộc họp:

- MTL Logistics:

- Mr. Minh Vu (Project Director)

- Mr. Hậu (HR Manager)

- Ms. Lina (Assistant CEO)

- Ms. Thủy (Accountant)

- Ms. Tú (Sales Manager)

- Bluebolt Software:

- Mr. Đạt (CEO)

- Mr. Tiến (Leader BA)

- Mr. Duy (BA)

Nội dung cuộc họp:

BBSW trình bày file khảo sát giải pháp phần mềm Logistics toàn diện

- Mục tiêu khảo sát

- Xác định các vấn đề hiện tại

  - Quản lý thông tin thủ công

  - Thiếu chức năng tự động hóa

  - Phần mềm hiện tại chưa đáp ứng đầy đủ

- Cơ hội cải tiến

- Đề xuất giải pháp phần mềm phù hợp

- Tổng quan vấn đề chính

- Vấn đề hiện tại của từng bộ phận

- Sales

- OP

- CS + Pricing

- Kế toán: bảng kê, công nợ, bảng giá

- Đề xuất giải pháp

- Lợi ích

- Đề xuất tính năng cần thiết

- Đề xuất các giai đoạn triển khai

- Giai đoạn 1: Triển khai quản lý Quan hệ khách hàng – CRM

- Giai đoạn 2: Phần mềm Logistics, kế toán

- Giai đoạn 3: Phần mềm HRMS, báo cáo tài chính và Mobile App.

Ghi nhận trong buổi họp:

+ Vấn đề OP: pending chờ chị Trang tham gia để xem và hiểu hơn

- Minh Vũ: Báo cáo đã triển khai Power BI  hệ thống có Power BI

Quản lý KH:

- Chi phí bán hàng, báo giá

Quản lý nhà thầu:

- Chi phí đầu vào

- NCC nhập giá => auto nhập giá vào hệ thống

- Hỗ trợ nhập dữ liệu Item thành 1 mã

- Giá cost, giá bán => Internal booking

+ Kế toán:

- Đưa vào sử dụng mới biết được như nào để chỉnh sửa

+ HR:

- Hoàn thiện về quy trình, biểu mẫu, tính toán trên phần mềm Excel

- Sử dụng những cái trên FAST đang ổn định => Sử dụng phần mềm mới sẽ tối ưu, thay thế

- Connect cục Thuế tra cứu mã số thuế - điền mã captcha – truy xuất thông tin

- Marketing: Ngoài các tính năng trong file cần có thêm giải pháp rộng hơn MKT

- Kế toán: nên triển khai kế toán song song HRMS.

- Phần mềm chấm công: chấm công vân tay có phần mềm, áp KPI để tính lương

Tự động gửi mail về Công ty, Sales sẽ gửi mail cho KH

Các thay đổi về ETA, ETD sẽ update trên hệ thống, cảnh báo cho Sales bằng email, hệ thống, Mobile App

Hiệu suất tính sẽ do MTL tính toán và nội bộ MTL.

MTL cần BBSW cung cấp trong buổi họp

I. Chọn giải pháp giai đoạn: CRM – Logistics và kế toán – HRMS, báo cáo tài chính, Mobile App

II. Chi phí từng giai đoạn:

III. Chi phí toàn bộ giải pháp:

IV. Lộ trình triển khai mong muốn: từng giai đoạn, cả dự án.

- Anh Hậu: chi tiết hơn về phần mềm CRM – chi phí triển khai.

- Mong muốn thành công là giai đoạn triển khai Logistics – kế toán. Còn các phần mềm khác như nhau.

- Đánh giá về FAST chi tiết hơn, cụ thể hơn và vấn đề của phần mềm.

1. Trình bày tính năng, chức năng Logistics

2. Fast giới hạn, các hạn chế  Phần mềm mới giải pháp giải quyết được.

Đánh giá khả quan file khảo sát dành cho MTL Logistics